[image: image1.wmf]
410213 – Oradea, str. Mioritei nr.22, Tel./fax: 0359/411.915, 0730.712.361, e-mail: drumproiect@yahoo.com, 

Nr.inreg. JO5/422/2000, C.U.I. RO13033182, B.R.D.Oradea Cod IBAN RO68.BRDE.050S.V035.5610.0500

FOAIE DE CAPAT
Investitia: 
REABILITAREA SI MODERNIZAREA STRAZILOR IN MUNICIPIUL SALONTA: 

STRADA BOCSKAI ISTVAN

Beneficiar:



MUNICIPIUL SALONTA           
Proiectant general:


S.C. DRUM PROIECT S.R.L. Oradea
Contract  :



10380 / 2015
Faza:




PROIECT TEHNIC
Volum nr. III
Documentatie economica

DIRECTOR:


ing. Nicolae Gageanu

410010 – Oradea, str. Mioritei nr.22, Tel./fax: 0359/411.915, 0730.712.361, e-mail: drumproiect2000@gmail.com, 

Nr.inreg. JO5/422/2000, C.U.I. RO13033182, B.R.D.Oradea Cod IBAN RO68.BRDE.050S.V035.5610.0500

Contract  : 10380 / 2015
Investitia: REABILITAREA SI MODERNIZAREA STRAZILOR IN MUNICIPIUL SALONTA: STRADA BOCSKAI ISTVAN
Beneficiar : Municipiul Salonta
Faza: P.T.

B O R D E R O U 

Foaie de capat


Borderou

          Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv


Centralizatorul categoriilor de lucrări

          Lista cantitati de lucrari – Infrastructura

Lista cantitati de lucrari – Suprastructura

Lista cantitati de lucrari – Trotuare si accese

Lista cantitati de lucrari – Marcaje si indicatoare

Lista cantitati de lucrari – Canalizare meteorica
09/08/2016                                                                        Pag:   1

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE : MUNICIPIUL SALONTA                                     FORMULARUL F1                             

OBIECTIVUL : REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI IN MUN. SALONTA : STRADA BOCSKAI ISTVAN                                                                              

PROIECTANT : S.C. DRUM PROIECT S.R.L. ORADEA  

                      C E N T R A L I Z A T O R U L  CHELTUIELILOR PE OBIECTIV      

                     ===========================================================                                                           

========================================================================================================================

!    !  Nr.cap./ !                                         !      V a l o a r e a        !                             !

!Nr. !  subcap.  !   Denumirea capitolelor de cheltuieli   !   cheltuielilor / obiect    !      Din care C + M         !

!crt.!  deviz    !                                         !       exclusiv TVA          !                             !

!    !  general  !                                         !-----------------------------!------------------------------

!    !           !                                         !   Mii lei   !  Mii euro ")  !   Mii lei   !  Mii euro ")  !  

========================================================================================================================

! 0  !     1     !                  2                      !      3      !       4       !      5      !      6        !

========================================================================================================================

  1.      1.2      Amenajarea terenului

                    1.1.

  2.      1.3      Amenajari pentru protectia mediului

                   si aducerea la starea initiala  

                    2.1.

  3.       2       Realizarea utilitatilor necesare

                   obiectivului

                    3.1.

  4.      3.1      Studii de teren       

                    4.1.

  5.      3.3      Proiectare ( numai in cazul in care 

                   obiectivul se realizeaza in sistemul

                   " design & build "

  6.       4       Investitia de baza              

                    6.1. Obiect 01 - Reabilitare si modernizare

                                     strada Bocskai Istvan    

  7.      5.1      Organizare de santier 

                    7.1.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                                          !   mii lei   !  mii euro ")  !   mii lei   !  mii euro ")  !  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

!                  Total valoare ( exclusiv TVA )          !             !               !             !               !  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

!                  Taxa pe valoare adaugata                !                             !                             !  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

!                  TOTAL VALOARE ( inclusiv TVA )          !                             !                             !  

========================================================================================================================   

 ") Cursul de referinta = ............. lei/euro, din data de ............

                          PROIECTANT                                       CONTRACTANT        

                  S.C. DRUM PROIECT S.R.L. ORADEA                   ------------------------

                             L.S.                                              L.S.      

 PRECIZARE :

  Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 - 2, avind in vedere respectarea structurii aprobate  

  pentru devizul general; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atit proiectarea, cit si executia uneia

  sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0-2 revine ofertantului.  

                            09/08/2016                                              Pag:   1

 PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE : MUNICIPIUL SALONTA                            FORMULARUL F2                                         

 OBIECTIVUL : REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI IN MUN. SALONTA : STRADA BOCSKAI ISTVAN                                                                              

 PROIECTANT : S.C. DRUM PROIECT S.R.L. ORADEA  

            C E N T R A L I Z A T O R U L  PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

            ====================================================================                                                  

               OBIECTUL 01 - REABILITARE SI MODERNIZARE STRADA BOCSKAI ISTVAN                                                                              

=====================================================================================================

!    !  Nr.cap./ !                                               !                                  !

!Nr. !  subcap.  !     Cheltuieli pe categoria de lucrari        ! V a l o a r e a, exclusiv T.V.A. !

!crt.!  deviz pe !                                               !----------------------------------!

!    !  obiect   !                                               !    Mii lei     !   Mii euro ")   !

=====================================================================================================

! 0  !     1     !                  2                            !       3        !       4         ! 

=====================================================================================================

           I       LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII

   1    MSSBK1     INFRASTRUCTURA                                          

   2    MSSBK2     SUPRASTRUCTURA                                          

   3    MSSBK3     TROTUARE SI ACCESE                                      

   4    MSSBK4     MARCAJE SI INDICATOARE                                  

   5    MSSBK5     RETEA DE CANALIZARE METEORICA                           

-----------------------------------------------------------------------------------------------------   

!                  Total I                                       !                !                 !   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------   

          II       MONTAJ UTILAJ SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

  1.               Montaj utilaj                          

-----------------------------------------------------------------------------------------------------   

!                  Total II                                      !                !                 !    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------   

         III       PROCURARE                             

  1.               Utilaje si echipamente tehnologice       

  2.               Utilaje si echipamente de transport      

  3.               Dotari                                   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------   

!                  Total III                                     !                !                 !   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------   

!                                                                !    mii lei     !   mii euro ")   !  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------   

!                  Total valoare ( exclusiv TVA )                !                !                 !    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------   

!                  Taxa pe valoare adaugata                      !                !                 !  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------   

!                  TOTAL VALOARE ( inclusiv TVA )                !                !                 !  

=====================================================================================================   

 ") Cursul de referinta = ............. lei/euro, din data de ............

                       PROIECTANT                                          CONTRACTANT

              S.C. DRUM PROIECT S.R.L. ORADEA                                   L.S.

                         L.S.                                                                                                                                                                                  

 PRECIZARE :

  Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 - 2; in cazul in care contractul de

  lucrari are ca obiect atit proiectarea, cit si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii,

  responsabilitatea completarii coloanelor 0-2 revine ofertantului.  






9/08/2016                                                                        Pag:   1

 PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE : MUNICIPIUL SALONTA                                                                                

OBIECTIVUL : REBILITARE SI MODERNIZARE STRAZI IN MUN. SALONTA : STRADA BOCSKAI ISTVAN                                                                  

OBIECTUL : O01 - REABILITARE SI MODERNIZARE STR.BOCSKAI ISTVAN                                                                    

 PROIECTANT : S.C. DRUM PROIECT S.R.L. ORADEA  

                       L I S T A  CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

                     ----------------------------------------------------------------                     FORMULARUL F3                                  

                                         DEVIZUL OFERTA Nr: MSSBK1                                                                                

 CATEGORIA DE LUCRARI:  INFRASTRUCTURA                                         mii lei                                             

===================================================================================================================================

!   !       CAPITOL DE LUCRARI             !     !         ! PRET UNITAR ! MATERIAL ! MANOPERA ! UTILAJ   ! TRANSPORT ! TOTAL     !

!NR.!--------------------------------------! U/M !CANTITATE!a)MATERIAL   !( col.3 X !( col.3 X !( col.3 X !( col.3 X  !           !

!CRT! SIMBOL      DENUMIRE                 !     !         !b)MANOPERA   !  col.4a )!  col.4b )!  col.4c )!  col.4d ) ! (5+6+7+8) !

!   !                                      !     !         !c)UTILAJ     !          !          !          !           !           !

!   !                                      !     !         !d)TRANSPORT  !          !          !          !           !           !

!   !                                      !     !         !( lei/UM )   ! (mii lei)! (mii lei)! (mii lei)! (mii lei) ! (mii lei) !

===================================================================================================================================

!   !         SECTIUNEA   TEHNICA                          !                  SECTIUNEA  FINANCIARA                               !

===================================================================================================================================

! 0 !               1                      !  2  !     3   !       4     !     5    !     6    !     7    !     8     !     9     !

===================================================================================================================================

  1     TSC04G1                                                                                                                    

                                            100 MC    3.286                                                                        

    Sap.Mec.Cu exc.De 0 71-1 25mc in pam.                                                                                          

    Cu umiditate natural desc.Aut.Ter.Cat.                                                                                         

    3                                                                                                                              

  2     TSA02C1                                                                                                                    

                                            MC      140.830                                                                        

    Sap.Man.In spatii limit.Sub 1m cu                                                                                              

    taluz vert.Nespr.In pam.Necoez.Si sl.                                                                                          

    Coez.Adinc.0 75m t.Tare                                                                                                        

  3     TRI1AA04C3                                                                                                                 

                                            T      254.000                                                                        

    Incarcarea materialelor grupa a-usoare                                                                                         

    si marunte prin aruncare rampa sau                                                                                             

    teren-auto categ.3                                                                                                             




 cod deviz: MSSBK1 9/08/2016                                                                        Pag:   2

===================================================================================================================================

! 0 !               1                      !  2  !     3   !       4     !     5    !     6    !     7    !     8     !     9     !

===================================================================================================================================

  4     TRA01A                                                                                                                     

                                            T      845.000                                                                        

    Transportul rutier al pamintului sau                                                                                           

    molozului cu autobasculanta dist. km                                                                                                                             

  5     TSC04F1                                                                                                                    

                                            100 MC    0.500                                                                        

    Sap.Mec.Cu exc.De 0 71-1 25mc in pam.                                                                                          

    Cu umiditate natural desc.Aut.Ter.Cat. 2                                                                                                                              

  6     TSD01B1                                                                                                                    

                                            MC      43.500                                                                        

    Imprastierea cu lopata a pamint.Afinat                                                                                         

    strat uniform 10-30cm.Gros cu sfarim.                                                                                          

    Bulg.Teren mijl.                                                                                                               

  7     TSH05B1                                                                                                                    

                                            MP      289.500                                                                        

    Asternerea pam.Vegetal pe teren cu                                                                                             

    panta 20 in strat.Uniforme cu grosimea                                                                                         

    de 15cm                                                                                                                        

  8     TSH09A1                                                                                                                    

                                            100 MP    3.000                                                                        

    Semanarea gazonului pe suprafete                                                                                               

    orizontale sau in panta sub 30                                                                                                 

  9      YC01                                                                                                                      

                                            MC       43.500                                                                        

    Procurare pamint vegetal                                                                                                       

 10     TRA01A                                                                                                                     

                                            T       78.100                                                                        

    Transportul rutier al pamintului sau                                                                                           

    molozului cu autobasculanta dist.                                                                                              

    km   pamint vegetal                                                                                                            

                            cod deviz: MSSBK1 9/08/2016                                                                        Pag:   3

===================================================================================================================================

! 0 !               1                      !  2  !     3   !       4     !     5    !     6    !     7    !     8     !     9     !

===================================================================================================================================

 11     TSE01C1                                                                                                                    

                                            100 MP    2.853                                                                        

    Nivelarea manuala a terenurilor si a                                                                                           

    platformelor cu denivelari de 10-20 cm                                                                                         

    in teren tare                                                                                                                  

 12     TSE04C1                                                                                                                    

                                            100 MP    6.656                                                                        

    Nivelarea supr.Teren.Si platf.De                                                                                               

    terasm.Exec.Cu buldoz.Pe tract.                                                                                                

    81-180cp in teren categ.3 si 4                                                                                                 

 13     TSE06B1                                                                                                                    

                                            100 MP   10.000                                                                        

    Pregatirea platf.Pam.Pt.Strat izolator                                                                                         

    si repartitie din nisip sau balast                                                                                             

    exec.In pam.Coeziv                                                                                                             

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Cheltuieli directe I                                                         M           m            U        t           T0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    - transport auto                                                                                                               

    - transport CF                                                                                                                 

    CAS                                                                                                                            

    Somaj                                                                                                                          

    Fond garantare salarii

    Sanatate                                                                                                                       

    Contributii concedii indemnizatii

    Accidente                                                                                                                      

  Alte cheltuieli conf.prev legale                                                                                                 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    TOTAL CHELTUIELI DIRECTE                                                   M0          m0           U0      t0           T0    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Cheltuieli  indirecte                                                                                                            

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Profit                                                                                                                           

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  TOTAL                                                                                                                            

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  PROIECTANT                                             CONTRACTANT ( OFERTANT ) 

         S.C. DRUM PROIECT S.R.L. ORADEA                                 ------------------------

                     L.S.                                                             L.S.

 PRECIZARE :

  Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 - 3; in cazul in care contractul de

  lucrari are ca obiect atit proiectarea, cit si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii,

  responsabilitatea completarii coloanelor 0-3 revine ofertantului.  

                             9/08/2016                                                                        Pag:   1

 PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE : MUNICIPIUL SALONTA                                                                                

 OBIECTIVUL : REBILITARE SI MODERNIZARE STRAZI IN MUN. SALONTA : STRADA BOCSKAI ISTVAN                                                                  

 OBIECTUL : O01 - REABILITARE SI MODERNIZARE STR.BOCSKAI ISTVAN                                                                    

 PROIECTANT : S.C. DRUM PROIECT S.R.L. ORADEA  

                       L I S T A  CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

                     ----------------------------------------------------------------                     FORMULARUL F3                                  

                                          DEVIZUL OFERTA Nr: MSSBK2                                                                                

 CATEGORIA DE LUCRARI:  SUPRASTRUCTURA                                         mii lei                                             

===================================================================================================================================

!   !       CAPITOL DE LUCRARI             !     !         ! PRET UNITAR ! MATERIAL ! MANOPERA ! UTILAJ   ! TRANSPORT ! TOTAL     !

!NR.!--------------------------------------! U/M !CANTITATE!a)MATERIAL   !( col.3 X !( col.3 X !( col.3 X !( col.3 X  !           !

!CRT! SIMBOL      DENUMIRE                 !     !         !b)MANOPERA   !  col.4a )!  col.4b )!  col.4c )!  col.4d ) ! (5+6+7+8) !

!   !                                      !     !         !c)UTILAJ     !          !          !          !           !           !

!   !                                      !     !         !d)TRANSPORT  !          !          !          !           !           !

!   !                                      !     !         !( lei/UM )   ! (mii lei)! (mii lei)! (mii lei)! (mii lei) ! (mii lei) !

===================================================================================================================================

!   !         SECTIUNEA   TEHNICA                          !                  SECTIUNEA  FINANCIARA                               !

===================================================================================================================================

! 0 !               1                      !  2  !     3   !       4     !     5    !     6    !     7    !     8     !     9     !

===================================================================================================================================

  1      DA01A1                                                                                                                    

                                            100 MP   10.000                                                                        

    Curatirea si inlat strat noroi gros                                                                                            

    med 5cm de pe strat rutier                                                                                                     

  2      DA06A1                                                                                                                    

                                            MC      63.330                                                                        

    Strat agreg nat balast cilindr cu                                                                                              

    funct rezist filtrant izol aerisire                                                                                            

    antcap cu asternere manuala                                                                                                    

  3      DA06B1                                                                                                                    

                                            MC      147.770                                                                        

    Strat agreg nat cilindrate cu func                                                                                             

    rezist filtrantizolat aerisire si                                                                                              

    anticap cu aster mec balast                                                                                                    





cod deviz: MSSBK2 9/08/2016                                                                        Pag:   2

===================================================================================================================================

! 0 !               1                      !  2  !     3   !       4     !     5    !     6    !     7    !     8     !     9     !

===================================================================================================================================

  4     TRA01A                                                                                                                     

                                            T      498.500                                                                        

    Transportul rutier al materialelor                                                                                             

    semifabricatelor cu autobasculanta pe                                                                                          

    dist.     km. balastiere                                                                                                       

  5      DA10A1                                                                                                                    

                                            MC       35.230                                                                        

    Strat rutier mater gran stab cu ciment                                                                                         

    sau var si zgura prin met amest in                                                                                             

    statii fixe ast man                                                                                                            

  6      DA10B1                                                                                                                    

                                            MC      82.210                                                                        

    Strat rutier mater gran stab cu ciment                                                                                         

    sau var si zgura prin met ames in                                                                                              

    statii fixe ast mec                                                                                                            

  7      YC01                                                                                                                      

                                            MC      118.500                                                                        

    Procurare amestec stabilizat executat                                                                                          

    din balast cu 6 % ciment                                                                                                       

  8     TRA01A                                                                                                                     

                                            T       297.000                                                                        

    Transportul rutier al materialelor                                                                                             

    semifabricatelor cu autobasculanta pe                                                                                          

    dist.     km. balast stabilizat                                                                                                

  9      DB01A1                                                                                                                    

                                            MP     1566.000                                                                        

    Curatirea pt aplic imbrac sau tratam                                                                                           

    bitum a stratsuport din bet cim sau                                                                                            

    pav piatra bitumate mec                                                                                                        





cod deviz: MSSBK2 9/08/2016                                                                        Pag:   3

===================================================================================================================================

! 0 !               1                      !  2  !     3   !       4     !     5    !     6    !     7    !     8     !     9     !

===================================================================================================================================

 10      DB02D1                                                                                                                    

                                            100 MP     16.000                                                                        

    Amors supraf strat baza sau imbrac                                                                                             

    exist in veder aplic strat uz mix asf                                                                                          

    cu emulsie cationica                                                                                                           

 11      DB12A1                                                                                                                    

                                            T        33.400                                                                        

    Strat legat binder de crib exec la                                                                                             

    cald cu asternere manuala                                                                                                      

 12      DB12B1                                                                                                                    

                                            T       77.930                                                                        

    Strat legat binder de crib exec la                                                                                             

    cald cu asternere mecanica                                                                                                     

 13      YC01                                                                                                                      

                                            T       112.000                                                                        

    Procurare binder de criblura executat                                                                                          

    la cald cu bitum in instalatii tip LPX                                                                                         

 14      DB19A1                                                                                                                    

                                            MP      234.880                                                                       

    Imbrac bet asf cu agregat mare exec la                                                                                         

    cald in grosime de 4 cm cu astern                                                                                              

    manuala                                                                                                                        

 15      DB19E1                                                                                                                    

                                            MP     548.040                                                                        

    Imbrac bet asf cu agregat mare exec la                                                                                         

    cald in grosime de 4 cm cu astern                                                                                              

    mecanica                                                                                                                       




cod deviz: MSSBK2 9/08/2016                                                                        Pag:   4

===================================================================================================================================

! 0 !               1                      !  2  !     3   !       4     !     5    !     6    !     7    !     8     !     9     !

===================================================================================================================================

 16      YC01                                                                                                                      

                                            T       74.000                                                                        

    Procurare beton asfaltic cu agregat mare                                                                                       

    executat la cald cu bitum in instalatii                                                                                        

    tip LPX                                                                                                                        

 17      DB21A1                                                                                                                    

                                            100 MP   8.000                                                                       

    Inchid supraf cu dressing gros la                                                                                              

    straturile direct circulate                                                                                                    

 18      YC01                                                                                                                      

                                            T         3.500                                                                        

    Procurare nisip bitumat si dressing gras                                                                                       

    cu nisip 0-3 mm si 2/3 bitum in instalatii                                                                                     

    tip LPX                                                                                                                        

 19     TRA01A                                                                                                                     

                                            T       189.000                                                                        

    Transportul rutier al materialelor                                                                                             

    semifabricatelor cu autobasculanta pe                                                                                          

    dist.     km.  mixturi asfaltice                                                                                               

 20      DE10A1                                                                                                                    

                                            M       256.000                                                                        

    Borduri prefabricate din beton pt                                                                                              

    trotuare 20 x 25cm pe fundatie din                                                                                             

    beton 30 x 15 cm                                                                                                               

 21    2100957                                                                                                                     

                                            MC       12.000                                                                        

    Beton de ciment b 200 stas 3622                                                                                                

    C 12/15                                                                                                                        

 22     TRA06A                                                                                                                     

                                            T        465.000                                                                        

    Transportul rutier al                                                                                                          

    betonului-mortarului cu autobetoniera                                                                                          

    de 5 5mc dist.   km                                                                                                            




cod deviz: MSSBK2 9/08/2016                                                                        Pag:   5

===================================================================================================================================

! 0 !               1                      !  2  !     3   !       4     !     5    !     6    !     7    !     8     !     9     !

===================================================================================================================================

  23     TRA01A                                                                                                                     

                                            T        24.000                                                                        

    Transportul rutier al materialelor                                                                                             

    semifabricatelor cu autobasculanta pe                                                                                          

    dist.     km. borduri prefabricate                                                                                             

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Cheltuieli directe I                                                         M           m            U        t           T0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- transport auto                                                                                                               

    - transport CF                                                                                                                 

    CAS                                                                                                                            

    Somaj                                                                                                                          

    Fond garantare salarii

    Sanatate                                                                                                                       

    Contributii concedii indemnizatii

    Accidente                                                                                                                      

  Alte cheltuieli conf.prev legale                                                                                                 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    TOTAL CHELTUIELI DIRECTE                                                   M0          m0           U0      t0           T0    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Cheltuieli  indirecte                                                                                                            

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Profit                                                                                                                           

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  TOTAL                                                                                                                            

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  PROIECTANT                                             CONTRACTANT ( OFERTANT ) 

         S.C. DRUM PROIECT S.R.L. ORADEA                                 ------------------------

                     L.S.                                                             L.S.

 PRECIZARE :  Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 - 3; in cazul in care contractul de

  lucrari are ca obiect atit proiectarea, cit si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii,

  responsabilitatea completarii coloanelor 0-3 revine ofertantului.  

9/08/2016                                                                        Pag:   1

 PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE : MUNICIPIUL SALONTA                                                                                

 OBIECTIVUL : REBILITARE SI MODERNIZARE STRAZI IN MUN. SALONTA : STRADA BOCSKAI ISTVAN                                                                  

 OBIECTUL : O01 - REABILITARE SI MODERNIZARE STR.BOCSKAI ISTVAN                                                                    

 PROIECTANT : S.C. DRUM PROIECT S.R.L. ORADEA  

                       L I S T A  CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

                     ----------------------------------------------------------------                     FORMULARUL F3                                  

                                           DEVIZUL OFERTA Nr: MSSBK3                                                                                

 CATEGORIA DE LUCRARI:  TROTUARE SI ACCESE                                     mii lei                                             

===================================================================================================================================

!   !       CAPITOL DE LUCRARI             !     !         ! PRET UNITAR ! MATERIAL ! MANOPERA ! UTILAJ   ! TRANSPORT ! TOTAL     !

!NR.!--------------------------------------! U/M !CANTITATE!a)MATERIAL   !( col.3 X !( col.3 X !( col.3 X !( col.3 X  !           !

!CRT! SIMBOL      DENUMIRE                 !     !         !b)MANOPERA   !  col.4a )!  col.4b )!  col.4c )!  col.4d ) ! (5+6+7+8) !

!   !                                      !     !         !c)UTILAJ     !          !          !          !           !           !

!   !                                      !     !         !d)TRANSPORT  !          !          !          !           !           !

!   !                                      !     !         !( lei/UM )   ! (mii lei)! (mii lei)! (mii lei)! (mii lei) ! (mii lei) !

===================================================================================================================================

!   !         SECTIUNEA   TEHNICA                          !                  SECTIUNEA  FINANCIARA                               !

===================================================================================================================================

! 0 !               1                      !  2  !     3   !       4     !     5    !     6    !     7    !     8     !     9     !

===================================================================================================================================

  1      DG05A1                                                                                                                    

                                            MP      180.500                                                                        

    Decap imbr cu strat pina la 3cm gros                                                                                           

    formate din covoare asfaltice                                                                                                  

    permanente betoane asfaltice                                                                                                   

  2      YB02                                                                                                                      

                                            ORE      6.000                                                                        

    Cheltuieli suplimentare pentru utilaje                                                                                         

    Frezare covoare asfaltice - 445.59 mp                                                                                          

  3     TRI1AA01C3                                                                                                                 

                                            T        18.000                                                                        

    Incarcarea materialelor grupa a-grele                                                                                          

    si marunte prin aruncare rampa sau                                                                                             

    teren-auto categ.3                                                                                                             




cod deviz: MSSBK3 9/08/2016                                                                        Pag:   2

===================================================================================================================================

! 0 !               1                      !  2  !     3   !       4     !     5    !     6    !     7    !     8     !     9     !

===================================================================================================================================

  4     TRA01A                                                                                                                     

                                            T        18.000                                                                        

    Transportul rutier al pamintului sau                                                                                           

    molozului cu autobasculanta dist.                                                                                              

    km                                                                                                                             

  5      DG06A1                                                                                                                    

                                            MC      50.500                                                                        

    Sparg si desf bet cim pe supraf limit                                                                                          

    pt pozare cable cond pod guri scurgere                                                                                         

    la imbrac carosabila                                                                                                           

  6     TSC35B32                                                                                                                   

                                            100 MC    0.504                                                                        

    Incarc.Auto cu incarc.Pe pneuri cupa 2                                                                                         

    6-3 9 mc teren categ 2 la dist.21-30 m                                                                                         

  7     TRA01A                                                                                                                     

                                            T       126.000                                                                        

    Transportul rutier al pamintului sau                                                                                           

    molozului cu autobasculanta dist.                                                                                              

    km                                                                                                                             

  8     TSC04G1                                                                                                                    

                                            100 MC    0.900                                                                        

    Sap.Mec.Cu exc.De 0 71-1 25mc in pam.                                                                                          

    Cu umiditate natural desc.Aut.Ter.Cat. 3                                                                                                                              

  9     TSA02C1                                                                                                                    

                                            MC       37.000                                                                       

    Sap.Man.In spatii limit.Sub 1m cu                                                                                              

    taluz vert.Nespr.In pam.Necoez.Si sl.                                                                                          

    Coez.Adinc.0 75m t.Tare                                                                                                        

cod deviz: MSSBK3 9/08/2016                                                                        Pag:   3

===================================================================================================================================

! 0 !               1                      !  2  !     3   !       4     !     5    !     6    !     7    !     8     !     9     !

===================================================================================================================================

 10     TRI1AA04C3                                                                                                                 

                                            T       66.500                                                                       

    Incarcarea materialelor grupa a-usoare                                                                                         

    si marunte prin aruncare rampa sau                                                                                             

    teren-auto categ.3                                                                                                             

 11     TRA01A                                                                                                                     

                                            T       222.000                                                                        

    Transportul rutier al pamintului sau                                                                                           

    molozului cu autobasculanta dist.                                                                                              

    km                                                                                                                             

 12      DA01A1                                                                                                                    

                                            100 MP   4.500                                                                        

    Curatirea si inlat strat noroi gros                                                                                            

    med 5cm de pe strat rutier                                                                                                     

 13      DA06A1                                                                                                                    

                                            MC      53.500                                                                        

    Strat agreg nat balast cilindr cu                                                                                              

    funct rezist filtrant izol aerisire                                                                                            

    antcap cu asternere manuala                                                                                                    

 14     TRA01A                                                                                                                     

                                            T       126.100                                                                        

    Transportul rutier al materialelor                                                                                             

    semifabricatelor cu autobasculanta pe                                                                                          

    dist.     km. balastiere                                                                                                       

 15      DA15A1                                                                                                                    

                                            MP       36.000                                                                       

    Fund beton ciment 10 cm gros la trot                                                                                           

    alei pietoni ciclisti exec direct pe                                                                                           

    pat dinainte pregatit                                                                                                          

cod deviz: MSSBK3 9/08/2016                                                                    Pag:   4

===================================================================================================================================

! 0 !               1                      !  2  !     3   !       4     !     5    !     6    !     7    !     8     !     9     !

===================================================================================================================================

 16    2100957                                                                                                                     

                                            MC       36.000                                                                        

    Beton de ciment b 200 stas 3622                                                                                                

    C 12/15                                                                                                                        

 17     TRA06A                                                                                                                     

                                            T       88.500                                                                        

    Transportul rutier al                                                                                                          

    betonului-mortarului cu autobetoniera                                                                                          

    de 5 5mc dist.   km                                                                                                            

 18      DB02D1                                                                                                                    

                                            100 MP   4.500                                                                        

    Amors supraf strat baza sau imbrac                                                                                             

    exist in veder aplic strat uz mix asf                                                                                          

    cu emulsie cationica                                                                                                           

 19      DB16D1                                                                                                                    

                                            MP     415.500                                                                        

    Imbrac bet asf cu agregat marunt exec                                                                                          

    la cald in gros de 4 0cm astern                                                                                                

    manuala                                                                                                                        

 20      YC01                                                                                                                      

                                            T        40.000                                                                        

    Procurare beton asfaltic fin bogat in                                                                                          

    criblura executat la cald cu bitum                                                                                             

    in instalatii tip LPX                                                                                                          

 21     TRA01A                                                                                                                     

                                            T        40.000                                                                        

    Transportul rutier al materialelor                                                                                             

    semifabricatelor cu autobasculanta pe                                                                                          

    dist.     km. mixturi asfaltice                                                                                                

cod deviz: MSSBK3 9/08/2016                                                                        Pag:   5

===================================================================================================================================

! 0 !               1                      !  2  !     3   !       4     !     5    !     6    !     7    !     8     !     9     !

===================================================================================================================================

 22      DE11A1                                                                                                                    

                                            M       217.000                                                                        

    Bord mici pref beton 10 x 15 cm pt                                                                                             

    incadr trotuarespatii verzi alei                                                                                               

    asezate fund beton 10 x 20 cm                                                                                                  

 23    2100957                                                                                                                     

                                            MC       4.500                                                                        

    Beton de ciment b 200 stas 3622                                                                                                

    C 12/15                                                                                                                        

 24     TRA06A                                                                                                                     

                                            T        11.000                                                                        

    Transportul rutier al                                                                                                          

    betonului-mortarului cu autobetoniera                                                                                          

    de 5 5mc dist.   km                                                                                                            

 25     TRA01A                                                                                                                     

                                            T        8.100                                                                        

    Transportul rutier al materialelor                                                                                             

    semifabricatelor cu autobasculanta pe                                                                                          

    dist.     km. borduri prefabricate                                                                                             

cod deviz: MSSBK3 9/08/2016                                                                        Pag: 6

===================================================================================================================================

! 0 !               1                      !  2  !     3   !       4     !     5    !     6    !     7    !     8     !     9     !

===================================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Cheltuieli directe I                                                         M           m            U        t           T0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    - transport auto                                                                                                               

    - transport CF                                                                                                                 

    CAS                                                                                                                            

    Somaj                                                                                                                          

    Fond garantare salarii

    Sanatate                                                                                                                       

    Contributii concedii indemnizatii

    Accidente                                                                                                                      

  Alte cheltuieli conf.prev legale                                                                                                 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    TOTAL CHELTUIELI DIRECTE                                                   M0          m0           U0      t0           T0    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Cheltuieli  indirecte                                                                                                            

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Profit                                                                                                                           

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  TOTAL                                                                                                                            

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  PROIECTANT                                             CONTRACTANT ( OFERTANT ) 

         S.C. DRUM PROIECT S.R.L. ORADEA                                 ------------------------

                     L.S.                                                             L.S.
PRECIZARE :

  Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 - 3; in cazul in care contractul de
  lucrari are ca obiect atit proiectarea, cit si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii,

  responsabilitatea completarii coloanelor 0-3 revine ofertantului.  

                             9/08/2016                                                                        Pag:   1

 PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE : MUNICIPIUL SALONTA                                                                                

 OBIECTIVUL : REBILITARE SI MODERNIZARE STRAZI IN MUN. SALONTA : STRADA BOCSKAI ISTVAN                                                                  

 OBIECTUL : O01 - REABILITARE SI MODERNIZARE STR.BOCSKAI ISTVAN                                                                    

 PROIECTANT : S.C. DRUM PROIECT S.R.L. ORADEA  

                       L I S T A  CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

                     ----------------------------------------------------------------                     FORMULARUL F3                                  

                                         DEVIZUL OFERTA Nr: MSSBK4                                                                                

 CATEGORIA DE LUCRARI:  MARCAJE SI INDICATOARE                                 mii lei                                             

===================================================================================================================================

!   !       CAPITOL DE LUCRARI             !     !         ! PRET UNITAR ! MATERIAL ! MANOPERA ! UTILAJ   ! TRANSPORT ! TOTAL     !

!NR.!--------------------------------------! U/M !CANTITATE!a)MATERIAL   !( col.3 X !( col.3 X !( col.3 X !( col.3 X  !           !

!CRT! SIMBOL      DENUMIRE                 !     !         !b)MANOPERA   !  col.4a )!  col.4b )!  col.4c )!  col.4d ) ! (5+6+7+8) !

!   !                                      !     !         !c)UTILAJ     !          !          !          !           !           !

!   !                                      !     !         !d)TRANSPORT  !          !          !          !           !           !

!   !                                      !     !         !( lei/UM )   ! (mii lei)! (mii lei)! (mii lei)! (mii lei) ! (mii lei) !

===================================================================================================================================

!   !         SECTIUNEA   TEHNICA                          !                  SECTIUNEA  FINANCIARA                               !

===================================================================================================================================

! 0 !               1                      !  2  !     3   !       4     !     5    !     6    !     7    !     8     !     9     !

===================================================================================================================================

  1      DF17A1                                                                                                                    

                                            MP       37.000                                                                        

    Marcaje longit transv si diverse                                                                                               

    executate mecanizcu vopsea pe                                                                                                  

    suprafete carosabile                                                                                                           

  2     TSA02F1                                                                                                                    

                                            MC        1.000                                                                        

    Sap.Man.In spatii limit.Sub 1m cu                                                                                              

    taluz vert.Nespr.In pam.Coez.Mij.Si f.                                                                                         

    Coez.Adinc.1 5m t.Tare                                                                                                         

  3     TRI1AA01C1                                                                                                                 

                                            T         1.500                                                                        

    Incarcarea materialelor grupa a-grele                                                                                          

    si marunte prin aruncare rampa sau                                                                                             

    teren-auto categ.1
cod deviz: MSSBK4 9/08/2016                                                                        Pag:   2

===================================================================================================================================

! 0 !               1                      !  2  !     3   !       4     !     5    !     6    !     7    !     8     !     9     !

===================================================================================================================================

  4     TRA01A                                                                                                                     

                                            T         1.500                                                                       

    Transportul rutier al pamintului sau                                                                                           

    molozului cu autobasculanta dist. km                                                                                                                             

  5      PB06A1 asim                                                                                                               

                                            MC        1.000                                                                        

    Turn.Bet.Simp.B150 in elev.Culei aripi                                                                                         

    zid timpan manual                                                                                                              

  6    2100945                                                                                                                     

                                            MC        1.000                                                                        

    Beton de ciment b 150 stas 3622                                                                                                

    C 8/10                                                                                                                         

  7      DF18A1                                                                                                                    

                                            BUC      5.000                                                                        

    Plantare stilpi pentru indicatoare de                                                                                          

    circulatie rutiera din metal                                                                                                   

    confectionati industrial                                                                                                       

  8      DF19A1                                                                                                                    

                                            BUC      6.000                                                                        

    Montarea indicatoarelor ptr circ rut                                                                                           

    din tabl otelsau alum pe un stilp gata                                                                                         

    plantat                                                                                                                        

  9      DZ37A1                                                                                                                    

                                            M        15.000                                                                        

    Conf stilpi metalici ptr indicatoare                                                                                           

    de circulat                                                                                                                    

 10      DZ36E1                                                                                                                    

                                            MP        0.540                                                                       

    Conf indicat circ rut tabla otel de 1                                                                                          

    5mmsau tablaal 2mm acop folie reflec                                                                                           

    circulare tabla otel                                                                                                           




cod deviz: MSSBK4 9/08/2016                                                                        Pag:   3

===================================================================================================================================

! 0 !               1                      !  2  !     3   !       4     !     5    !     6    !     7    !     8     !     9     !

===================================================================================================================================

 11      DZ35B1                                                                                                                    

                                            MP        2.500                                                                        

    Conf indicat din tabla otel 1 5 mm                                                                                             

    vopsite pt circrutiera dreptunghiulare                                                                                         

    sau patrate                                                                                                                    

 12      DZ35A1                                                                                                                    

                                            MP        0.200                                                                        

    Conf indicat din tabla otel 1 5mm                                                                                              

    vopsite pt circ rutiera triunghiulare                                                                                          

    sau forma sageata                                                                                                              

 13     TRA06A                                                                                                                     

                                            T         2.000                                                                        

    Transportul rutier al                                                                                                          

    betonului-mortarului cu autobetoniera                                                                                          

    de 5 5mc dist.   km                                                                                                            

 14     TRA02A                                                                                                                     

                                            T         0.230                                                                       

    Transportul rutier al materialelor                                                                                             

    semifabricatelor cu autocamionul pe                                                                                            

    dist.     km.                                                                                                                  

 15     TRI1AC01C3                                                                                                                 

                                            T         0.230                                                                        

    Incarcare mat.Gr.C-ambalate sub 10kg                                                                                           

    deplas.Prin purtare pina la 10m fragil                                                                                         

    rampa-vagon categ.3                                                                                                            

 16     TRI1AC12C3                                                                                                                 

                                            T         0.230                                                                        

    Descarcare mat.Gr.C-ambalate sub 10kg                                                                                          

    deplas.Prin purtare pina la 10m fragil                                                                                         

    vagon-rampa categ.3                                                                                                            

                            cod deviz: MSSBK4 9/08/2016                                                                        Pag: 4

===================================================================================================================================

! 0 !               1                      !  2  !     3   !       4     !     5    !     6    !     7    !     8     !     9     !

===================================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Cheltuieli directe I                                                         M           m            U        t           T0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    - transport auto                                                                                                               

    - transport CF                                                                                                                 

    CAS                                                                                                                            

    Somaj                                                                                                                          

    Fond garantare salarii

    Sanatate                                                                                                                       

    Contributii concedii indemnizatii

    Accidente                                                                                                                      

  Alte cheltuieli conf.prev legale                                                                                                 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    TOTAL CHELTUIELI DIRECTE                                                   M0          m0           U0      t0           T0    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Cheltuieli  indirecte                                                                                                            

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Profit                                                                                                                           

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  TOTAL                                                                                                                            

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  PROIECTANT                                             CONTRACTANT ( OFERTANT ) 

         S.C. DRUM PROIECT S.R.L. ORADEA                                 ------------------------

                     L.S.                                                             L.S.

 PRECIZARE :

  Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 - 3; in cazul in care contractul de

  lucrari are ca obiect atit proiectarea, cit si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii,  responsabilitatea completarii coloanelor 0-3 revine ofertantului.  

9/08/2016                                                                        Pag:   1

 PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE : MUNICIPIUL SALONTA                                                                                

 OBIECTIVUL : REBILITARE SI MODERNIZARE STRAZI IN MUN. SALONTA : STRADA BOCSKAI ISTVAN                                                                  

 OBIECTUL : O01 - REABILITARE SI MODERNIZARE STR.BOCSKAI ISTVAN                                                                    

 PROIECTANT : S.C. DRUM PROIECT S.R.L. ORADEA  

                       L I S T A  CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

                     ----------------------------------------------------------------                     FORMULARUL F3                                  

                                       DEVIZUL OFERTA Nr: MSSBK5                                                                                

 CATEGORIA DE LUCRARI:  RETEA CANALIZARE METEORICA                             mii lei                                             

===================================================================================================================================

!   !       CAPITOL DE LUCRARI             !     !         ! PRET UNITAR ! MATERIAL ! MANOPERA ! UTILAJ   ! TRANSPORT ! TOTAL     !

!NR.!--------------------------------------! U/M !CANTITATE!a)MATERIAL   !( col.3 X !( col.3 X !( col.3 X !( col.3 X  !           !

!CRT! SIMBOL      DENUMIRE                 !     !         !b)MANOPERA   !  col.4a )!  col.4b )!  col.4c )!  col.4d ) ! (5+6+7+8) !

!   !                                      !     !         !c)UTILAJ     !          !          !          !           !           !

!   !                                      !     !         !d)TRANSPORT  !          !          !          !           !           !

!   !                                      !     !         !( lei/UM )   ! (mii lei)! (mii lei)! (mii lei)! (mii lei) ! (mii lei) !

===================================================================================================================================

!   !         SECTIUNEA   TEHNICA                          !                  SECTIUNEA  FINANCIARA                               !

===================================================================================================================================

! 0 !               1                      !  2  !     3   !       4     !     5    !     6    !     7    !     8     !     9     !

===================================================================================================================================

  1     TSA07D1                                                                                                                    

                                            MC       60.600                                                                        

    Sap.Man.In spatii limit.Peste 1m cu                                                                                            

    sprij.Si evac.Man.In pam.Cu umid.Nat.                                                                                          

    Adinc.0 0-2m t.F.Tare                                                                                                          

  2     TSC02A1                                                                                                                    

                                            100 MC    2.420                                                                        

    Sapatura cu excavat.Pe pneuri 0 21-0                                                                                           

    39 mc pamint umidit.Natur.Desc.Dep.                                                                                            

    Ter.Cat.1                                                                                                                      

  3     ACE08A1                                                                                                                    

                                            MC      120.400                                                                       

    Umplutura in sant.La cond.De alim.Cu                                                                                           

    apa si canalizare cu nisip                                                                                                     

cod deviz: MSSBK5 9/08/2016                                                                        Pag:   2

===================================================================================================================================

! 0 !               1                      !  2  !     3   !       4     !     5    !     6    !     7    !     8     !     9     !

===================================================================================================================================

  4     TRA01A                                                                                                                     

                                            T       162.500                                                                        

    Transportul rutier al materialelor                                                                                             

    semifabricatelor cu autobasculanta pe                                                                                          

    dist.     km. nisip                                                                                                            

  5      DA06A1                                                                                                                    

                                            MC       71.970                                                                        

    Strat agreg nat balast cilindr cu                                                                                              

    funct rezist filtrant izol aerisire                                                                                            

    antcap cu asternere manuala                                                                                                    

  6     TRA01A                                                                                                                     

                                            T       118.000                                                                        

    Transportul rutier al materialelor                                                                                             

    semifabricatelor cu autobasculanta pe                                                                                          

    dist.     km.  balast                                                                                                          

  7     TSD01D1                                                                                                                    

                                            MC       44.200                                                                        

    Imprastierea cu lopata a pamint.Afinat                                                                                         

    strat uniform 10-30cm.Gros cu sfarim.                                                                                          

    Bulg.Teren f.Tare                                                                                                              

  8     TSD04A1                                                                                                                    

                                            MC        0.440                                                                        

    Compactarea cu mai.De mina a umplut.                                                                                           

    Execut.Pe strat.Cu udarea fiec.Strat                                                                                           

    de 10cm gros.T.Necoeziv                                                                                                        

  9     TSC35A32                                                                                                                

                                            100 MC    2.580                                                                        

    Incarc.Auto cu incarc.Pe pneuri cupa 2                                                                                         

    6-3 9 mc teren categ 1 la dist.21-30 m                                                                                         

 10     TRA01A                                                                                                                     

                                            T       465.510                                                                        

    Transportul rutier al pamintului sau                                                                                           

    molozului cu autobasculanta dist. km                                                                                                                             

cod deviz: MSSBK5 9/08/2016                                                                        Pag:   3

===================================================================================================================================

! 0 !               1                      !  2  !     3   !       4     !     5    !     6    !     7    !     8     !     9     !

===================================================================================================================================

 11     TSD02A1                                                                                                                    

                                            100 MC    2.580                                                                        

    Imprast.Pamint afinat provenit din                                                                                             

    ter.Cat.1 sau 2 cu buld.De 65-80cp in                                                                                          

    strat.Cu gros.De 15-20cm                                                                                                       

 12     TSD05A1                                                                                                                    

                                            100 MC    0.720                                                                        

    Compactare cu mai.Mec.De 150-200kg a                                                                                           

    umpl.In strat.De 20-30cm exclusiv                                                                                              

    udare strat din pam.Necoez.                                                                                                    

 13      DC04B1                                                                                                                    

                                            M       326.000                                                                        

    Taierea cu mas.Cu disc diamant rost                                                                                            

    contractie si dilatatie beton uzura la                                                                                         

    drumuri                                                                                                                        

 14      DG06A1                                                                                                                    

                                            MC       56.620                                                                        

    Sparg si desf bet cim pe supraf limit                                                                                          

    pt pozare cable cond pod guri scurgere                                                                                         

    la imbrac carosabila                                                                                                           

 15     TSC35C3                                                                                                                    

                                            100 MC    0.566                                                                        

    Incarc.Auto cu incarc.Pe pneuri cupa 2                                                                                         

    6-3 9 mc roci tari si f.Tari 25kg buc                                                                                          

    la d.10m                                                                                                                       

 16     TRA01A                                                                                                                     

                                            T       130.230                                                                        

    Transportul rutier al pamintului sau                                                                                           

    molozului cu autobasculanta dist.                                                                                              

    km                                                                                                                             




cod deviz: MSSBK5 9/08/2016                                                                        Pag:   4

===================================================================================================================================

! 0 !               1                      !  2  !     3   !       4     !     5    !     6    !     7    !     8     !     9     !

===================================================================================================================================

 17      DA14A1                                                                                                                    

                                            MC       26.880                                                                        

    Fundatie beton ciment la strazi alei                                                                                           

    si platforme carosabile                                                                                                        

 18    2100957                                                                                                                     

                                            MC       26.960                                                                        

    Beton de ciment b 200 stas 3622                                                                                                

    C 12/15                                                                                                                        

 19     TRA06A                                                                                                                     

                                            T        66.400                                                                        

    Transportul rutier al                                                                                                          

    betonului-mortarului cu autobetoniera                                                                                          

    de 5 5mc dist.   km                                                                                                            

 20      DZ12A1                                                                                                                    

                                            T        49.960                                                                        

    Prep mixt asf pt str baza exec la cald                                                                                         

    cu bitum siagreg concasate de 0-25 mm                                                                                          

    in inst tip ang                                                                                                                

 21      DB16C1                                                                                                                    

                                            MP      594.800                                                                        

    Imbrac bet asf cu agregat marunt exec                                                                                          

    la cald in gros de 3 5cm astern manuala                                                                                                                        

 22      DZ16A1                                                                                                                    

                                            T        21.410                                                                        

    Prep betonului asfaltic cu agregat                                                                                             

    mare executat la cald cu bitum in                                                                                              

    instalatii tip ang                                                                                                             

 23      DB17A1                                                                                                                    

                                            MP      297.400                                                                        

    Imbrac rugoasa bet asf cu bit si cribl                                                                                         

    exec la cald cu astern mec in gros de                                                                                          

    3 0 cm                                                                                                                         

cod deviz: MSSBK5 9/08/2016                                                                        Pag:   5

===================================================================================================================================

! 0 !               1                      !  2  !     3   !       4     !     5    !     6    !     7    !     8     !     9     !

===================================================================================================================================

  24     TRA01A                                                                                                                     

                                            T        71.380                                                                        

    Transportul rutier al materialelor                                                                                             

    semifabricatelor cu autobasculanta pe                                                                                          

    dist.     km. mixturi asfaltice                                                                                                

 25     TSF01B1                                                                                                                    

                                            MP      221.000                                                                        

    Sprijin.De maluri cu dulapi de fag                                                                                             

    asez.Oriz.Lat.Intre mal.1 5m adin.0                                                                                            

    0-2m 0 21-0 6m intr.Dulapi                                                                                                     

 26     ACA12B1 asim                                                                                                               

    -100%                                   M       74.000                                                                        

    Montare teava pvc mufata de 9m lung.In                                                                                         

    pamint in exteriorul cladirilor etans.                                                                                         

    Cu garnit.Cauc.Dn 160                                                                                                          

 27     ACA12D1 asim                                                                                                               

    -100%                                   M       198.000                                                                        

    Montare teava pvc mufata de 9m lung.In                                                                                         

    pamint in exteriorul cladirilor etans.                                                                                         

    Cu garnit.Cauc.Dn 315                                                                                                          

 28      YC01                                                                                                                      

                                            M       78.000                                                                        

    Procurare teava PVC-KG SN 8, Dn 160 mm                                                                                          

    cu mufa si garnitura                                                                                                           

 29      YC01                                                                                                                      

                                            M       210.000                                                                        

    Procurare teava PVC-KG SN 8, Dn 315 mm                                                                                          

    cu mufa si garnitura                                                                                                           

 30     ACA18E1 asim                                                                                                               

                                            BUC      50.000                                                                        

    Imbinare piese legatura din poliesteri                                                                                         

    arm.Cu fibre de sticla cu mufa si cep                                                                                          

    tip p si dn 160 mm                                                                                                             



cod deviz: MSSBK5 9/08/2016                                                                        Pag:   6

===================================================================================================================================

! 0 !               1                      !  2  !     3   !       4     !     5    !     6    !     7    !     8     !     9     !

===================================================================================================================================

  31     ACA18H1 asim                                                                                                               

                                            BUC      66.000                                                                        

    Imbinare piese legatura din poliesteri                                                                                         

    arm.Cu fibre de sticla cu mufa si cep                                                                                          

    tip p si dn 315 mm                                                                                                             

 32      YC01                                                                                                                      

                                            BUC       4.000                                                                        

    Procurare baza camin din P.P. Dn 600 mm                                                                                        

    1 intrare - 1 iesire Dn 315 mm                                                                                                     

 33      YC01                                                                                                                      

                                            BUC       1.000                                                                        

    Procurare baza camin din P.P. Dn 1000 mm                                                                                        

    1 intrare - 1 iesire Dn 315 mm                                                                                                     

 34      YC01                                                                                                                      

                                            BUC       1.000                                                                        

    Procurare baza camin din P.P. Dn 600 mm                                                                                        

    1 iesire Dn 315 mm                                                                                                     

 35      YC01                                                                                                                      

                                            BUC       1.000                                                                        

    Procurare reductie camin D = 600 / 1000 mm                                                                                       

 36      YC01                                                                                                                      

                                            M         7.000                                                                        

    Procurare coloana corugata PVC                                                                                             

    Dn 600 mm                                                                                                                      

 37      YC01                                                                                                                      

                                            M         1.000                                                                        

    Procurare coloana corugata PVC                                                                                             

    Dn 1000 mm                                                                                                                      

 38      YC01                                                                                                                      

                                            BUC       6.000                                                                        

    Procurare tub telescopic                                                                                                       

cod deviz: MSSBK5 9/08/2016                                                                        Pag:   7

===================================================================================================================================

! 0 !               1                      !  2  !     3   !       4     !     5    !     6    !     7    !     8     !     9     !

===================================================================================================================================

 39      YC01                                                                                                                      

                                            BUC       6.000                                                                        

    Procurare capac si rama din fonta                                                                                              

    ptr.camine, carosabil                                                                                                          

 40     ACD01L1 asim                                                                                                               

    -100% mat.                              BUC      7.000                                                                        

    Capac si rama stas 2308-81 pentru                                                                                              

    camine cu piesa suport carosabil iv                                                                                            

 41     ACD04C1 asim                                                                                                               

    -100% mat.                              BUC       7.000                                                                        

    Camin vizitare stas 2448-73 cu camera                                                                                          

    lucru hc=2m din tub bet.Cu cep si buza                                                                                         

    la canale cu dn 300                                                                                                            

 42      CA01K1                                                                                                                    

                                            MC        2.000                                                                        

    Turnare beton simplu in fundatii la                                                                                            

    constructii edilitare apeducte canale                                                                                          

    anexe etc.                                                                                                                     

 43    2100969                                                                                                                     

                                            MC        2.200                                                                        

    Beton de ciment b 250 stas 3622                                                                                                

    C 16/20                                                                                                                        

 44     TRA06A                                                                                                                     

                                            T         5.300                                                                        

    Transportul rutier al                                                                                                          

    betonului-mortarului cu autobetoniera                                                                                          

    de 5 5mc dist.   km                                                                                                            

cod deviz: MSSBK5 9/08/2016                                                                        Pag:   8

===================================================================================================================================

! 0 !               1                      !  2  !     3   !       4     !     5    !     6    !     7    !     8     !     9     !

===================================================================================================================================

 45     ACE16A1                                                                                                                    

                                            M       198.000                                                                        

    Montarea parapetelor si podetelor                                                                                              

    metalice de inventar la santuri pt.                                                                                            

    Conducte                                                                                                                       

 46     W2H02B1                                                                                                                    

                                            100M      5.000                                                                        

    Identif.Traseu cable existent in teren                                                                                         

    tare pentru sondaj fara sapatura                                                                                               

 47     ACE06A1                                                                                                                    

                                            M         5.000                                                                        

    Sustineri din lemn pentru cabluri si                                                                                           

    conducte intilnite in sapatura grele                                                                                           

 48      YC01                                                                                                                      

                                            M       272.000                                                                        

    Procurare banda PVC, avertizoare canal                                                                                          

 49     ACE16A1 asim                                                                                                               

         -50.% manop.                       M       272.000                                                                        

    Montarea banda PVC, avertizoare canal                                                                                          

 50     ACC10A1                                                                                                                    

                                            BUC       1.000                                                                        

    Inchidere capat la cond.Tub beton                                                                                              

    precompr.Pt.Efect.Probei presiune                                                                                              

    avind d=400 mm                                                                                                                 

 51    6202820                                                                                                                     

                                            MC       17.000                                                                        

    Apa potabila                                                                                                                   

cod deviz: MSSBK5 9/08/2016                                                                        Pag:   9

===================================================================================================================================

! 0 !               1                      !  2  !     3   !       4     !     5    !     6    !     7    !     8     !     9     !

===================================================================================================================================

 52     TRA05A                                                                                                                     

                                            T        17.000                                                                        

    Transport rutier materiale                                                                                                     

    semifabricate cu autovehic.Speciale                                                                                            

    cisterna apa n.Etc pe dist.De   km.                                                                                            

 53     ACE02A1                                                                                                                    

                                            BUC      14.000                                                                        

    Gura scurgere cu sifon si depozit stas                                                                                         

    6701-73 carosabila tip a1                                                                                                      

 54    RPAB03A1 asim                                                                                                               

                                            BUC       1.000                                                                        

    Ridicare la nivelul strazii a cutiilor                                                                                         

    cu capac asezate pe placa prefabr.Bet.                                                                                         

    Armat cutie vana                                                                                                               

    Rasuflator de gaz                                                                                                              

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Cheltuieli directe I                                                         M           m            U        t           T0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    - transport auto                                                                                                               

    - transport CF                                                                                                                 

    CAS                                                                                                                            

    Somaj                                                                                                                          

    Fond garantare salarii

    Sanatate                                                                                                                       

    Contributii concedii indemnizatii

    Accidente                                                                                                                      

  Alte cheltuieli conf.prev legale                                                                                                 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    TOTAL CHELTUIELI DIRECTE                                                   M0          m0           U0      t0           T0    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cod deviz: MSSBK5 9/08/2016                                                                        Pag:   10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Cheltuieli  indirecte                                                                                                            

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Profit                                                                                                                           

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  TOTAL                                                                                                                            

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  PROIECTANT                                             CONTRACTANT ( OFERTANT ) 

         S.C. DRUM PROIECT S.R.L. ORADEA                                 ------------------------

                     L.S.                                                             L.S.

 PRECIZARE :

  Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 - 3; in cazul in care contractul de

  lucrari are ca obiect atit proiectarea, cit si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii,

  responsabilitatea completarii coloanelor 0-3 revine ofertantului.  

